INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:     	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ROZBUDOWA O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: CO, WOD-KAN, EN

INWESTOR :      	GMINA CHEŁMIEC

CHEŁMIEC, UL. PAPIESKA 2

ADRES

INWESTYCJI :     	LIBRANTOWA, GMINA CHEŁMIEC

DZ. NR  129/1, 12, 13, 14

131/1, 2, 3

OBRĘB: LIBRANTOWA, GMINA CHEŁMIEC

### JEDNOSTKA

PROJEKTOWA :     	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

NOWY SĄCZ, UL. NAWOJOWSKA 10a

AUTOR

OPRACOWANIA :  	MGR INŻ. ARCH. CZESŁAW  BIAŁY

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej oraz rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: co, wod-kan ,EN

- zakres robót:

  - wykonanie wykopów pod ławy i ściany fundamentowe,

  - wylewanie lub murowanie ścian fundamentowych w wykopie

  - wykonanie izolacji pionowej fundamentów,

  - wykonanie  słupów konstrukcyjnych oraz ścian kondygnacji nadziemnych,

  - wykonanie stropu żelbetowego

  - wykonanie schodów żelbetowych

  - wykonanie ścian działowych

  - wyburzenie ścian działowych w istn. budynku wg projektu,

  - wykonanie nowych ścian działowych w istn. budynku  wg projektu,

  - wykonanie konstrukcji dachu wg projektu konstrukcyjnego,

  - wykonanie pokrycia dachu,

  - montaż stolarki  drzwiowej i okiennej, wewnętrznej i zewnętrznej,

  - wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych,

  - wykonanie ocieplenia budynku,

  - roboty wykończeniowe (tynki, wylewki wyrównujące, malowanie, posadzki),

  - roboty ziemne – niwelacja terenu

- kolejność wykonywanych robót:

- jednoetapowo,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek szkoły: trzykondygnacyjny poddaszem nieużytkowym oraz boiska sportowe.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- elementy ukształtowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy

- istniejące sieci napowietrzne i podziemne.

- istniejące budynki

- istniejąca zieleń

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,00 m,

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,

- przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ),

- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub upadkiem z wysokości,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

- ogrodzenie placu budowy (wys. min. 1,5m), oznakowanie tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i oświetlenie

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

- umieścić wykaz telefonów i adresów najbliższych punktów: pogotowia, straży pożarnej, policji i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- zorganizować punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika

- w pom. socjalnym umieścić środki p.poż , ochronne, pasy i liny do pracy na wysokościach

Nowy Sącz, wrzesień 2009r		          Opracował: