UMOWA

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu ……… w Chełmcu została zawarta umowa pomiędzy:

1. XXXXXXXXXXXXX  KRS: XXXXXXXXXXX REGON:XXXXXXXXX, NIP:XXXXXXXXXXX  reprezentowanym przez:

XXXXXXXXXXXX

zwana dalej „Wykonawcą”

a

2. XXXXXXXXXXXXX  KRS: XXXXXXXXXXX REGON:XXXXXXXXX, NIP:XXXXXXXXXXX  reprezentowanym przez:

XXXXXXXXXXX

zwaną dalej “Zamawiający”.

Łącznie zwanych dalej także „Stronami”, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot i cel umowy.

1. Niniejsza umowa ma na celu określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy Stron, dotyczącej świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy profesjonalnych usług doradczych (dalej zwanych także Usługami Doradczo-Projektowymi) obejmujących opracowanie projektów technicznych 23 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

2. Lokalizacje i moce instalacji przedstawiają się następująco: [lista budynków wraz z lokalizacjami]

| L.P. | Obiekty | moc instalacji kWp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia Ścieków Chełmiec | 40 |
| 2 | Oczyszczalnia Ścieków Mała Wieś | 40 |
| 3 | Oczyszczalnia Ścieków Piątkowa | 40 |
| 4 | Oczyszczalnia Ścieków Wielogłowy | 40 |
| 5 | Oczyszczalnia Ścieków Kunów | 40 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Biczyce Dolne | 40 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Librantowa | 20 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Marcinkowice | 40 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Paszyn | 40 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Świniarsko | 30 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Wielogłowy | 40 |
| 12 | Urząd Gminy Chełmiec | 40 |
| 13 | Boisko Sportowe w Paszynie | 40 |
| 14 | Oczyszczalnia Ścieków w Paszynie | 40 |
| 15 | Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockim | 40 |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Klęczanach | 40 |
| 17 | MOSIR, budynek krytego basenu | 40 |
| 18 | MOSIR, budynek hali sportowej | 40 |
| 19 | Miejskie przedszkole nr 14, ul. Nawojowska 9 | 20 |
| 20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 | 40 |
| 21 | Zespół Przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 11 - Specjalne) ul. Paderewskiego 19 | 10 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu, ul. Długoszewskiego 126 | 10 |
| 23 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen Józefa Kustronia w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 | 40 |

3. Minimalny zakres opracowania jest następujący:

- Charakterystyka przedmiotu opracowania.

- Charakterystyka lokalizacji.

- Lokalizacja falowników, rozdzielni RAC, rozdzielni RDC, punktu przyłączenia.

- Charakterystyka zabezpieczeń AC i DC

- Charakterystyka tras kablowych AC i DC

- Specyfikacja techniczna modułów fotowoltaicznych wraz z rozplanowaniem na budynku.

- Specyfikacja techniczna falowników.

- Specyfikacja techniczna optymalizatorów mocy.

- Specyfikacja techniczna konstrukcji wsporczych.

- Założenia techniczne dotyczące systemu komunikacji i zbierania danych.

- Założenia techniczne dotyczące instalacji odgromowej, wyrównania potencjału i uziemienia.

- Wymagane testy i pomiary końcowe.

- Symulacja uzysków energii z instalacji.

- Schemat kreskowy instalacji.

- Ekspertyza konstrukcyjna dachu wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowalnej

- Projekt wykonawczy do każdej instalacji

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla każdej z instalacji

4) Dokumentacja zostanie podpisana przez osobę z uprawnieniami do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5) Dla każdego z projektów zostaną przygotowane uzgodnienia, podpisane przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych.

§ 2.

Współdziałanie.

Strony zobowiązane są współdziałać przy realizacji niniejszej umowy. W szczególności celem należytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich wymaganych przez Wykonawcę dokumentów i informacji, koniecznych w ocenie Wykonawcy do zrealizowania celu współpracy Stron tj. pozyskania na rzecz Zleceniodawcy dofinansowania zgodnie z przedmiotem umowy.

§ 3.

Etapy Realizacji.

- Świadczenie Usług Doradczo-Projektowych odbywa się w następujących etapach (Etapy Realizacji):

I Etap Pierwszy – Przygotowanie materiałów i informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji – obejmujący współpracę stron umowy mającą na celu zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania wniosku,

II. Etap Drugi – Opracowanie dokumentacji – obejmujący opracowanie projektów technicznych 23 instalacji fotowoltaicznych zgodnie z zakresem wskazanym w § 1.

§ 4.

Obowiązki i odpowiedzialność Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca jest odpowiedzialny za przekazanie Wykonawcy w stosownym czasie wszystkich koniecznych oświadczeń, danych i informacji, jak też za ich rzetelność, dokładność i kompletność.

- Usługi Doradczo-Projektowe wykonane zostaną na podstawie i w oparciu o dane, dokumenty oraz informacje przedstawione przez Zleceniodawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem prawnym i faktycznym. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego przygotowania projektów technicznych w wyniku świadomego przekazania przez Zleceniodawcę błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych lub informacji. Zleceniodawca w całym okresie realizacji Umowy zobowiązany jest do składania oświadczeń oraz przekazywania informacji zgodnych z prawdą.

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla Zamawiającego na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego.

- Wykonawca jest zobowiązany również do udzielania wyjaśnień na etapie przetargu w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania składane przez Wykonawców.

§ 5.

Zasady realizacji Usług Doradczo-Projektowych. Odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do świadczenia Usług Doradczo-Projektowych. Wykonawca zobowiązuje się realizować Usługi Doradcze z zachowaniem należytej staranności i wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu.

- Strony mają świadomość, że decyzja dotycząca przyznania i wypłacenia wsparcia finansowego podejmowana jest suwerennie przez organ udzielający wsparcia finansowego. Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść czy skutki wydanej w tym zakresie decyzji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków składających się na Usługi Doradczo-Projektowe.

- Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub nieprawidłowego postępowania oraz zaniechania Zleceniodawcy przed realizacją Usług Doradczo-Projektowych, a które to postępowanie oraz zaniechanie Zleceniodawcy mają bezpośredni związek ze świadczonymi przez Wykonawcę Usługami Doradczo-Projektowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Zleceniodawcy istotne informacje o przebiegu realizacji Usług Doradczo-Projektowych i wykonywanych w tym zakresie czynnościach.

- Ponadto Wykonawca nie odpowiada za:

- szkody spowodowane działaniem siły wyższej,

- straty i utracone korzyści spowodowane decyzjami organów władzy i administracji publicznej, w tym rozstrzygnięciami organu wydającego rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku Zleceniodawcy o dofinansowanie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- błędy i opóźnienia w transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- opóźnienia wynikające z działania podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne oraz usługi pocztowe,

- przerwy w funkcjonowaniu zewnętrznych systemów informatycznych.

- Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę dofinansowania przez Zleceniodawcę bądź zobowiązanie Zleceniodawcy do jego zwrotu, w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę jakichkolwiek warunków, wymogów lub zaleceń, przewidzianych przez jednostkę przyznającą przedmiotowe dofinansowanie, chyba że wynika to z celowego działania lub zaniechania Wykonawcy.

- W przypadku popadnięcia przez Zleceniodawcę w jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź jego jakiejkolwiek części, Wykonawca uprawniony jest do naliczania i dochodzenia odsetek.

- W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków składających się na Usługi Doradczo-Projektowe szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar określonych w §5 ust. 10, Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zlecającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie.

Strony ustalają następujące zasady dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone Usługi Doradczo-Projektowe realizowane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę:

1. Wynagrodzenie całkowite w wysokości …………..  zł brutto

2. Termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg z datą doręczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury Zlecającemu po wykonaniu/osiągnięciu danego etapu. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

§ 7.

Terminy

1. Dla Etapu Pierwszego (przekazanie materiałów), zgodnie z § 3 ust. 1 zostaje ustalony następujący termin 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Dla Etapu Drugiego (zgodnie z § 3 ust. 1) zostaje ustalony następujący termin: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

3. Strony umowy przyjmują do wiadomości, że opóźnienie terminu realizacji Etapu Pierwszego wymaga odpowiedniego przesunięcia terminu realizacji Etapu Drugiego. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnej i następuje tylko za zgodą Zamawiającego.

§ 8.

Poufność.

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku,, poz. 1913 z późn. zm.).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z niniejszą umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Usług Doradczych, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zlecającego.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zachować w poufności i tajemnicy wszystkie Informacje Poufne,

- wykorzystać lub stosować Informacje Poufne wyłącznie w celu świadczenia Usług Doradczych,

- nie przekazywać, nie kopiować, nie udostępniać ani nie ujawniać w inny sposób, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Zlecającego, żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem:

- przypadków, w których Wykonawca jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd lub organ administracji publicznej bądź w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca uprzednio pisemnie poinformuje Zlecającego o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych;

- biegłych rewidentów, doradców prawnych Wykonawcy;

- pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie przez Wykonawcę, a także osób trzecich zaangażowanych przez Wykonawcę przy świadczeniu Usług Doradczych, którzy muszą otrzymać i zapoznać się z Informacjami Poufnymi w związku z jego realizacją, a Wykonawca będzie odpowiedzialna za przekazywanie Informacji Poufnych ww. osobom,

- zapewnić (przed ujawnieniem Informacji Poufnych), by wszelkie osoby i organy, o których mowa w pkt 3 powyżej, były świadome poufnego charakteru informacji i obowiązku zachowania ich poufności wynikającym z niniejszej Umowy oraz nałożyć na nie obowiązek zachowania poufności na warunkach niniejszej Umowy;

- nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym przy realizacji świadczenia Usług Doradczych w ramach niniejszej Umowy;

- dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby trzecie.

- Wykonawca nie ujawni żadnych informacji dla celów promocji, reklamy czy dla innych celów bez uzyskania wcześniejszej aprobaty Zlecającego.

§ 9.

Postanowienia końcowe.

      - Wszelkie zawiadomienia, żądania bądź akceptacje wymagane w ramach niniejszej umowy będą uważane za dokonane, jeżeli zostaną doręczone w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną upoważnionemu przedstawicielowi strony w sposób umożliwiający weryfikację faktu i daty doręczenia, na adres:

dla Zleceniodawcy:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

dla Wykonawcy: W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

- Umowa regulowana jest przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

- Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich postanowień Umowa nie zostałaby zawarta.

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

………………………….						………………………….

Zamawiający						       		Wykonawca